Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка

 **Информация о проекте в рамках участия во**

 **II Фестивале родительских инициатив**

на отдельной странице сайта http://levber48.ru/zeleny-j-dom-2/

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | Проект благоустройства прилегающей к Центру территории – клумбы «**Африканское сафари**» |
| Информация о разработчиках проекта, количестве родителей, принявших участие в его реализации  | Родители учащихся (10 человек), учащиеся (10 человек), педагоги Центра |
| Сроки реализации проекта | С 20 октября 2015г. по 21 октября 2016г. |
| Описание проекта  | Цель проекта: благоустройство части пешеходной зоны улицы Александра Невского, расположенного перед фасадом ЦРТ «Левобережный», на которой в дни школьных каникул педагогическим коллективом, учащимися при поддержке родителей проводятся праздники, ярмарки, акции, участниками которых являются все жители микрорайона, ветераны войны и труда, учащиеся школ Левобережного округа.Задачи проекта: развитие в совместной деятельности родителей, учащихся и педагогов сотрудничества и сотворчества, воспитание экологической культуры и эстетического вкуса |
| 3 фотоснимка, на которых будут отражены этапы осуществления проекта (1 фотография – было до реализации проекта; 1 фотография – процесс реализации проекта; 1 фото – стало после реализации проекта) | C:\Users\Настя\Desktop\фестиваль родит инициатив 2015\DSCN4859.JPGДо реализации проекта:Реализация проекта:F:\лене фестиваль родит инициатив 2016\после.jpgF:\лене фестиваль родит инициатив 2016\реализация.jpgПосле реализации проекта: |
| **План реализации проекта** |
| № | Действия | Сроки | Результаты |
| 1. | Информирование родителей о проведении Фестиваля на Совете родителей Центра, Совете учащихся Центра, Общем собрании коллектива Центра | до 20 октября2015г. | Принятие решения об участии в Фестивале |
| 2. | Формирование проектной команды родителей учащихся, педагогов ЦРТ «Левобережный» | до 30 октября2015г. | Создание инициативной группы родителей, учащихся и педагогов Центра |
| 3. | Направление заявки на участие в Фестивале в департамент образования | до 30 октября2015г. | Отправка заявки |
|  4. | Создание на сайте Центра страницы с информацией о реализации проекта | до 5 октября2016г. | Создание страницы |
|  5. | Создание жюри, членами которого являются представители Попечительского совета и Совета родителей Центра | до 12 октября 2016 г. | Создание жюри |
|  6.  | Оценка проектов других ОУ, направление листа оценки и протокола жюри в департамент образования | с 12 по 21 октября 2016г. | Протокол жюри по итогам оценки проектов ОУ |
|  7. | Разработка концепции дизайна, художественного и декоративного оформления клумбы «Островок детства» | ноябрь 2015г. – январь 2016г. | Разработка концепции дизайна художественного и декоративного оформления прилегающей к Центру территории – клумбы «Африканское сафари» |
|  8. | Разработка бизнес-плана | февраль-март2016г. | Разработка бизнес- плана |
|  9. | Закупка материалов и оборудования, необходимых для реализации проекта | февраль-март2016г. | Приобретение необходимых материалов |
|  10. | Изготовление декоративных элементов украшения прилегающей территории | апрель, май2016г. | Изготовление декоративных элементов украшения учащимися мастерской «Сувенир» и изостудии «Вдохновение» |
|  11. | Субботник по уборке территории и разбивка цветника и его подготовка к посадке растений  | май2016г. | Уборка территории, подготовка цветника к посадке растений |
|  12. | Подготовка почвы и растений к посадке | май2016г. | Подготовка почвы и растений к посадке |
|  13. | Акция по благоустройству дворовой территории | май2016г. | Реализация целей проекта |
|  14. | Уход за цветником | май-октябрь2016г. | Уход за цветником |
|  15. | Художественное и декоративное оформление двора | май-сентябрь2016г. | Декорированная дворовая территория |
|  16. | Анализ реализации проекта «Островок детства» | октябрь 2016г. | Результаты участия в во II Фестивале родительских инициатив |