Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка

**Информация о проекте в рамках участия во**

**II Фестивале родительских инициатив**

на отдельной странице сайта http://levber48.ru/zeleny-j-dom-2/

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название проекта | | | Проект благоустройства прилегающей к Центру территории – клумбы «**Африканское сафари**» | |
| Информация о разработчиках проекта, количестве родителей, принявших участие в его реализации | | | Родители учащихся (10 человек), учащиеся (10 человек), педагоги Центра | |
| Сроки реализации проекта | | | С 20 октября 2015г. по 21 октября 2016г. | |
| Описание проекта | | | Цель проекта: благоустройство части пешеходной зоны улицы Александра Невского, расположенного перед фасадом ЦРТ «Левобережный», на которой в дни школьных каникул педагогическим коллективом, учащимися при поддержке родителей проводятся праздники, ярмарки, акции, участниками которых являются все жители микрорайона, ветераны войны и труда, учащиеся школ Левобережного округа. Задачи проекта: развитие в совместной деятельности родителей, учащихся и педагогов сотрудничества и сотворчества, воспитание экологической культуры и эстетического вкуса | |
| 3 фотоснимка, на которых будут отражены этапы осуществления проекта (1 фотография – было до реализации проекта; 1 фотография – процесс реализации проекта; 1 фото – стало после реализации проекта) | | | C:\Users\Настя\Desktop\фестиваль родит инициатив 2015\DSCN4859.JPGДо реализации проекта:  Реализация проекта:F:\лене фестиваль родит инициатив 2016\после.jpg  F:\лене фестиваль родит инициатив 2016\реализация.jpg  После реализации проекта: | |
| **План реализации проекта** | | | | |
| № | Действия | Сроки | | Результаты |
| 1. | Информирование родителей о проведении Фестиваля на Совете родителей Центра, Совете учащихся Центра, Общем собрании коллектива Центра | до 20 октября  2015г. | | Принятие решения об участии в Фестивале |
| 2. | Формирование проектной команды родителей учащихся, педагогов ЦРТ «Левобережный» | до 30 октября  2015г. | | Создание инициативной группы родителей, учащихся и педагогов Центра |
| 3. | Направление заявки на участие в Фестивале в департамент образования | до 30 октября  2015г. | | Отправка заявки |
| 4. | Создание на сайте Центра страницы с информацией о реализации проекта | до 5 октября  2016г. | | Создание страницы |
| 5. | Создание жюри, членами которого являются представители Попечительского совета и Совета родителей Центра | до 12 октября 2016 г. | | Создание жюри |
| 6. | Оценка проектов других ОУ, направление листа оценки и протокола жюри в департамент образования | с 12 по 21 октября 2016г. | | Протокол жюри по итогам оценки проектов ОУ |
| 7. | Разработка концепции дизайна, художественного и декоративного оформления клумбы «Островок детства» | ноябрь 2015г. – январь 2016г. | | Разработка концепции дизайна художественного и декоративного оформления прилегающей к Центру территории – клумбы «Африканское сафари» |
| 8. | Разработка бизнес-плана | февраль-март  2016г. | | Разработка бизнес- плана |
| 9. | Закупка материалов и оборудования, необходимых для реализации проекта | февраль-март  2016г. | | Приобретение необходимых материалов |
| 10. | Изготовление декоративных элементов украшения прилегающей территории | апрель, май  2016г. | | Изготовление декоративных элементов украшения учащимися мастерской «Сувенир» и изостудии «Вдохновение» |
| 11. | Субботник по уборке территории и разбивка цветника и его подготовка к посадке растений | май  2016г. | | Уборка территории, подготовка цветника к посадке растений |
| 12. | Подготовка почвы и растений к посадке | май  2016г. | | Подготовка почвы и растений к посадке |
| 13. | Акция по благоустройству дворовой территории | май  2016г. | | Реализация целей проекта |
| 14. | Уход за цветником | май-  октябрь  2016г. | | Уход за цветником |
| 15. | Художественное и декоративное оформление двора | май-  сентябрь  2016г. | | Декорированная дворовая территория |
| 16. | Анализ реализации проекта «Островок детства» | октябрь 2016г. | | Результаты участия в во  II Фестивале родительских инициатив |